АДМИНИСТРАЦИЯ

ФЕДОСИХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  19.03.2014    № 13-р

О подготовке территорий и населения Федосихинского сельсовета

к весеннему паводку 2014 года

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  экономики от весеннего паводка на  территории Федосихинского сельсовета на 2014 год.

1.	Для координации действий руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории Федосихинского сельсовета утвердить;

1.1. Состав противопаводковой комиссии (приложение 1);

1.2. Расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых    мероприятий  на 2014 года (приложение 2)

1.3. План противопаводковых мероприятий на территории Федосихинского сельсовета на период весеннего паводка 2014 года (приложение 3)

2.	Директору МУП «Федосихинский комхоз»   (Полонский И.И) провести:

- 	обследование дамб, дорог,  плотин, водопропускных труб, крыш зданий социально-бытовых и производственных объектовот снежных заносов

- 	своевременно очистить объекты от снежных заносов;

-        наблюдать за состоянием  мест вероятного размывания дамб и плотин;

-        контроль за качеством питьевой воды;

-	руководителю МУП «Федосихинский комхоз» обеспечить запас топлива в котельных;

-	 создать необходимый запас  ГСМ для работы техники;

3.     Директору ООО АП «Федосихинское» (Злобину А.М) создать необходимый запас кормов для животных и ГСМ для работы итехники;

4.	Зав. ФАПам (Зуевой Т.Ю) иметь необходимый запас медикаментов и обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим.

5.	 Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Федосихинского сельсовета                                                    Баун С.Ф

НМ

Приложение 1

К Распоряжению

Главы Федосихинского сельсовета

от 19.03.2014   № 13-р

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации

Федосихинского сельсовета

Баун С.Ф     –    председатель комиссии, глава администрации

Федосихинского сельсовета

Полонский И.И   - руководитель МУП «Федосихинский комхоз»

Члены комиссии:

Головин С.Н – мастер участка РЭС

Злобин А.М – директор ООО АП «Федосихинское»

Кологреев А.А – глава КФХ «Елена»

Молодид А.А – электромонтер

Попов А.Н- участковый инспектор

Приложение 2

к Распоряжению

Главы Федосихинского сельсовета

от 19.03.2014 № 13-р

РАСЧЁТ

сил и средств на проведение противопаводковых мероприятий 2014 года

- КФХ Кологреев А.А -  бульдозер, ДТ-75 (очистка проезжей части улиц)

- Участок РЭС – автомобиль ГАЗ-66 (аварийная бригада)

- МУП «Федосихинский комхоз» - экскаватор, трактор Белорусь КУН

- ООО АП «Федосихинское» - трактор К-700

Приложение 3

К Распоряжению

Главы Федосихинского сельсовета

от 19.03.2014   № 13-р

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на период весеннего паводка 2014 года

Федосихинского сельсовета

| № п\п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнениии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии на весь период прохождения ледохода и паводковых вод. | постоянно в ходе паводка в установлен-ные сроки | Председатель противопаводковой комиссии |  |
| 2. | Провести заседание противопаводковой комиссии | До 20.03.2013 | Глава администрации |  |
| 3. | Завершить очистку крыш и кровель производственных, административных и жилых зданий от снега | До 24.03.2014. | Руководители организаций и предприятий |  |
| 4. | Завершить перемещение снега от административных и производственных зданий, ,источникам водоснабжения | До 24.03.2014 | Руководители организаций и предприятий |  |
| 5. | Завершить выполнение работ по очистке водопропускных труб. | До 24.03.2014. | МУП «Федосихинский комхоз» |  |
| 6. | Организовать постоянное наблюдение за состоянием дамб и плотин | Постоянно в ходе паводка | Противопаводковая комиссия на местах |  |
| 7. | Провести подготовительные работы по пропуску паводковых вод и сохранности, обслуживаемых и строящихся дорожных объектов, зданий, материалов и механизмов в местах возможного их затопления. | До 24.03.2014 | МУП «Федосихинский комхоз» Руководители организаций и предприятий |  |
| 8. | Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. | до 24.03.2014 г | Глава администрации, Руководители предприятий |  |
| 9. | Подготовить и держать в постоянной готовности технику для проведения противопаводковых мероприятий | Постоянно в ходе паводка . | Глава администрации |  |
| 10 | Подготовить аварийные команды для действий в любое время суток по предотвращению прорыва важных дамб, плотин, затопления объектов | До 17.03.2014 | Глава администрации Руководители организаций и предприятий |  |
| 11 | Создать запас материальных средств, инструментов для практической работы | До 21.03.2014 | Руководители, глава |  |
| 12 | Организовать надёжное оповещение должностных лиц и состава аварийных команд при возникновении ЧС., связанных с подтоплением объектов, паводковыми водами | До 14.03.2014 | Глава администрации Руководители организаций и предприятий |  |
| 13 | Осуществлять сбор информации о состоянии дел на местах для оперативного приятия мер, оказания помощи и своевременно докладывать в штаб противопаводковой комиссии района | Постоянно | администрация |  |
| 14 | Создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах, с которыми возможно нарушение сообщения из-за весенней распутицы. | ##### До 24.03.2014 | Глава администрации Руководители организаций и предприятий |  |
| 15 | В случае необходимости оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим жителям отдаленных населенных пунктов, заблаговременно создать запасы лекарств в труднодоступных населенных пунктах. | ##### До 24.03.2014 | Глава администрации, ФАП с.Федосиха |  |
| 16 | Не допустить загрязнения местности органическими удобрениями, отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ, сточными водами. | постоянно | Глава администрации Руководители организаций и предприятий |  |
| 17 | Завершить подготовку водопроводов и скважин к прохождению паводка. | До 29.03.2014 | МУП «Федосихинское ЖКХ» |  |
| 18 | Главе муниципальных образований организовать выполнение комплекса мероприятий по пропуску вод на подтапливаемых улицах населенных пунктов. | ##### с начала до окончания паводка | Глава администрации |  |